# Clasificación de esfera y ambición

Clasifica la iniciativa en una esfera de impacto y en un nivel de ambición con cinco preguntas verificables, y compara la clasificación propuesta, la confirmada y la real.

| Documento | Plantilla P07 · Clasificación de esfera y ambición |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 16-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | Tres veces sobre el mismo documento: en la fase 1 se rellena la columna Propuesta; en la fase 2, la columna Confirmada; en la fase 7, la columna Real, con la evidencia de operación (00 §5.2). |
| Quién la rellena | El responsable de producto de IA. En la fase 7, con los datos de P28 (seguimiento de realización de valor). |
| Quién la verifica | Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA. |
| Quién decide | El órgano del gate correspondiente. Si el resultado es Transformar, la confirmación en G2 y el escalado en G7 requieren aprobación del consejo o de su comisión delegada (01 §7.5). |
| Gate en que se revisa | G1 (propuesta), G2 (confirmada) y G7 (real). |
| Herramienta | T05 · Clasificador de ambición (módulo de T01). |
| Lite frente a Enterprise | Las cinco preguntas y la regla de decisión son obligatorias en ambas intensidades. Lite puede omitir los bloques marcados (Enterprise). |

Reglas de cumplimentación:

• La ambición no la determina la tecnología, sino qué cambia en el negocio y dónde aparece el valor (00 §5.1).

• Si las preguntas 1 a 4 son negativas, la iniciativa es de Optimizar, con independencia de cómo se haya presentado (00 §5.2).

• Las respuestas de la columna Real se basan en evidencia de operación, no en intenciones.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código de la iniciativa |  | IA-AAAA-NNN. |
| Nombre de la iniciativa |  |  |
| Versión del documento |  |  |
| Fecha de la última columna rellenada |  | DD-MM-AAAA. |
| Autor |  | Nombre y rol. |
| Intensidad aplicable |  | Lite · Enterprise. Transformar implica Enterprise (P04, criterio 7). |

# 3. Esfera de impacto

| Campo | Propuesta (fase 1) | Confirmada (fase 2) | Real (fase 7) | Guía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esfera principal |  |  |  | 01 Cliente · 02 Producto y servicio · 03 Personas · 04 Operaciones · 05 Datos · 06 Conocimiento · 07 Decisión · 08 Regulación, ética y responsabilidad · 09 Gobierno de la IA |
| Esfera secundaria |  |  |  | Misma lista o "ninguna". |
| Justificación |  |  |  | Dónde aparece el efecto principal. |

Las esferas 08 y 09 no se evalúan con los tres niveles de ambición (00 §4.1). Si la esfera principal es una de ellas, rellene este cuadro en lugar de las secciones 4 a 6:

| Esfera | Nivel | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 08 Regulación, ética y responsabilidad | Cumplimiento · Anticipación · Liderazgo ético |  |
| 09 Gobierno de la IA | Estructura · Equilibrio entre velocidad y control · Ecosistema de proveedores |  |

# 4. Las cinco preguntas

Referencia: 00 §5.2. Responda "Sí" o "No" en cada columna.

| # | Pregunta | Si la respuesta es sí, apunta a… | Propuesta (fase 1) | Confirmada (fase 2) | Real (fase 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cambia la propuesta de valor que recibe el cliente o el usuario final? | Transformar |  |  |  |
| 2 | ¿Se rediseña el proceso de extremo a extremo, y no solo una tarea dentro del proceso? | Aumentar o Transformar |  |  |  |
| 3 | ¿Cambian los roles, la estructura organizativa o quién toma qué decisiones? | Aumentar o Transformar |  |  |  |
| 4 | ¿Genera ingresos, servicios o mercados que no existían? | Transformar |  |  |  |
| 5 | ¿Podría retirarse sin afectar al modelo de negocio, volviendo simplemente al coste anterior? | Optimizar |  |  |  |

Justificación y evidencia

| # | Propuesta (fase 1) | Confirmada (fase 2) | Real (fase 7) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Guía de evidencia: en la fase 1 basta un razonamiento; en la fase 2, la hipótesis de valor (P08) debe ser coherente con las respuestas; en la fase 7 se usan datos: composición del valor validado (eficiencias frente a retorno), procesos rediseñados, cambios de roles aprobados e ingresos atribuibles.

# 5. Regla de decisión

Aplique los pasos en orden:

| Paso | Condición | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las preguntas 1, 2, 3 y 4 son "No". | Optimizar (regla de 00 §5.2). |
| 2 | La pregunta 1 o la 4 es "Sí". | Transformar. |
| 3 | Las preguntas 1 y 4 son "No" y la 2 o la 3 es "Sí". | Aumentar, salvo que el rediseño o el cambio organizativo altere cómo compite o cómo se organiza la compañía; en ese caso, Transformar con justificación expresa. |
| 4 | Comprobación de coherencia con la pregunta 5. | Si la 5 es "Sí" y el resultado es Transformar, hay incoherencia: se justifica o se reclasifica. Si la 5 es "No" y el resultado es Optimizar, se revisa si la iniciativa soporta una función crítica (P04, criterio 6). |

Los pasos 2 a 4 son la regla operativa de esta plantilla para las preguntas que 00 §5.2 deja abiertas ("Aumentar o Transformar"). El documento 12 puede calibrarla.

# 6. Resultado de la clasificación

| Momento | Nivel resultante de la regla | Nivel declarado por el equipo | ¿Coinciden? | Órgano que confirma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta (fase 1, G1) | Optimizar · Aumentar · Transformar |  | Sí · No |  |  |
| Confirmada (fase 2, G2) |  |  |  |  |  |
| Real (fase 7, G7) |  |  |  |  |  |

Si el nivel declarado no coincide con el de la regla, prevalece el de la regla salvo decisión motivada del órgano competente, que queda registrada en P29.

Quién decide según el nivel (00 §4.1):

| Nivel | Quién debe decidir | Consecuencias en SEVEN-G |
| --- | --- | --- |
| Optimizar | Dirección del área, dentro del marco de cartera. | Criterios de G2 centrados en línea base de coste, tiempo o errores y ahorro con fórmula. |
| Aumentar | Dirección, con visibilidad del comité de IA. | Métricas de rendimiento y coste, objetivo de adopción y plan de personas. |
| Transformar | Consejo o alta dirección, de forma explícita. | Intensidad Enterprise; aprobación del consejo en G2 y en G7; hitos de aprendizaje y límite de inversión por etapa en P08. |

(ejemplo ilustrativo) Asistente de respuesta a consultas sobre pedidos. Propuesta: preguntas 1–4 "No", 5 "Sí". Resultado: Optimizar. Real (fase 7): la compañía rediseña la atención y crea un rol de supervisión de conversaciones; pregunta 3 pasa a "Sí". Resultado real: Aumentar. Se registra la discrepancia en la sección 7.

# 7. Análisis de discrepancias en la fase 7 (Enterprise)

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Nivel confirmado frente a real |  | Por ejemplo: "confirmado Transformar, real Optimizar". |
| Evidencia del nivel real |  | Valor validado por tipo, cambios de proceso y de roles, ingresos atribuibles. |
| Causa de la discrepancia |  | Alcance reducido, adopción parcial, cambio de estrategia, clasificación inicial optimista. |
| Efecto en el índice de transformación |  | Señales afectadas (00 §5.3), en especial composición del valor, profundidad del cambio, modelo operativo y paso a producción. |
| Lección para la cartera |  | Qué debe cambiar en la clasificación de futuras iniciativas. |

Una iniciativa confirmada como Transformar cuya clasificación real es Optimizar contribuye al perfil "Transformación declarada, no evidenciada" y debe comunicarse al comité de IA.

# 8. Registro de cambios de clasificación

| Fecha | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | Motivo | Decisor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esfera · Ambición |  |  |  |  |

Cada cambio genera un evento de cambio de clasificación en el registro de iniciativas (03 §3.3) y obliga a revisar P04.

# 9. Criterios de calidad

Los criterios formales están en el documento 21 (ver criterios G1.xx, G2.xx y G7.xx).

| # | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las cinco preguntas tienen respuesta y justificación en la columna del momento. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | El resultado aplica la regla de decisión, incluida la comprobación de la pregunta 5. |  |
| 3 | La esfera usa la taxonomía controlada. |  |
| 4 | Las discrepancias entre nivel declarado y resultado de la regla están motivadas. |  |
| 5 | En Transformar consta la aprobación del consejo en G2 (y en G7 si se escala). |  |
| 6 | La columna Real se basa en evidencia de operación. |  |
| 7 | Los cambios de clasificación están registrados y P04 se ha revisado. |  |

# 10. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elabora | Responsable de producto de IA |  |  |  |
| Verifica | Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise) |  |  |  |
| Decide | Órgano del gate (01 §7.5) |  |  |  |
| Aprueba Transformar | Consejo o comisión delegada |  |  |  |

Separación de funciones: quien verifica no ha respondido a las preguntas; el patrocinador no confirma por sí solo una clasificación de Transformar.

# 11. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 16-09-2026 | Primera versión. Aplica las cinco preguntas de 00 §5.2 con columnas propuesta, confirmada y real, y propone una regla de decisión operativa. |