# Seguimiento de realización de valor

Mide, periodo a periodo, el valor que realmente aporta la iniciativa en producción, con fórmula y estado de cada importe, y lo compara con la hipótesis aprobada.

| Documento | Plantilla P28 · Seguimiento de realización de valor |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 16-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | Desde la puesta en producción (fase 6) y hasta la decisión de G7. Se actualiza con la periodicidad fijada (mensual o trimestral) y siempre antes de cada R6 y de G7. |
| Quién la rellena | Responsable de producto de IA. |
| Quién valida los importes | Control de gestión o auditoría para el estado validado; el área responsable para declarado; el comité, el consejo o el equipo evaluador para estimado (01 §11). |
| Quién la verifica | Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise. |
| En qué gate se revisa | R6 y G7. Alimenta el panel del consejo (T17) y la cartera (documento 14). |
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir los campos marcados (Enterprise). |
| Herramienta | T12 Seguimiento de realización de valor. |
| Relación | P08 Lienzo de hipótesis de valor · P09 Línea base · P20 Plan de adopción y capacidad · P22 Resultados del piloto · P30 Decisión de escalado o retirada · P31 Ficha de caso de uso · P62 Plan de realización de beneficios (curva, responsables, habilitadores; referencia del esperado por periodo) · documentos 40, 42 y 43. |

Reglas de medición aplicables (00 §6):

• Regla 1. Todo importe tiene fórmula (unidades × valor unitario) y es incremental frente a la línea base o el grupo de control.

• Regla 2. Todo importe tiene estado: validado, declarado o estimado. Se informa siempre la proporción validada.

• Regla 3. La capacidad liberada no suma como ahorro hasta que se materializa o se reasigna de forma explícita; se informa por separado (bloque 6).

• Regla 5. Cada euro se atribuye a un solo caso; los repartos se declaran (bloque 8).

• Regla 6. Se separan eficiencias, retorno y coste recurrente. Valor neto anual = eficiencias + retorno − coste recurrente.

• Regla 7. Toda magnitud se traduce a dinero o se indica que no se ha podido cuantificar.

• Regla 8. "Sin dato" no es cero.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código de la iniciativa |  | IA-AAAA-NNN (T01). |
| Nombre de la iniciativa |  |  |
| Nivel de ambición |  | Optimizar · Aumentar · Transformar (confirmado en fase 2). |
| Intensidad |  | Lite · Enterprise. |
| Fecha de puesta en producción |  |  |
| Periodicidad del seguimiento |  | Mensual · Trimestral. |
| Periodo informado |  | Por ejemplo, 3T-2026. |
| Versión del documento |  |  |
| Autor |  | Rol y nombre. |
| Fecha |  | DD-MM-AAAA. |
| Estado del documento |  | Borrador · Presentado para verificación · Verificado · Aprobado · Sustituido. |

# 3. Referencia de la hipótesis aprobada

Se copia de P08 y P09 y no se modifica durante el seguimiento. Si la hipótesis cambia, es un Pivotar o una nueva decisión del órgano competente.

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Métrica principal y línea base |  | Valor y fecha de medición (P09). |
| Objetivo y umbral de éxito |  |  |
| Método de atribución |  | Grupo de control · Antes y después · Otro justificado. |
| Valor anual esperado: eficiencias (€) |  |  |
| Valor anual esperado: retorno (€) |  |  |
| Coste recurrente anual esperado (€) |  |  |
| Valor neto anual esperado (€) |  | Eficiencias + retorno − coste recurrente. |
| Inversión aprobada (€) |  |  |
| Horizonte fijado en C2 |  |  |
| Criterios de parada |  | Los aprobados en la fase 2. |

# 4. Valor por periodo

Una fila por concepto y periodo. Tipo: Eficiencias · Retorno · Coste recurrente. Estado: Validado · Declarado · Estimado.

| Periodo | Concepto | Tipo | Fórmula | Unidades | Valor unitario (€) | Importe (€) | Estado | Quién valida, declara o estima | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3T-2026 (ejemplo ilustrativo) | Reducción de subcontratación de revisión documental | Eficiencias | Documentos no subcontratados × coste por documento | 6.000 | 2,50 | 15.000 | Validado | Control de gestión (facturas del proveedor externo) | Informe de costes 3T |
| 3T-2026 (ejemplo ilustrativo) | Clientes retenidos atribuibles | Retorno | Clientes retenidos adicionales frente a grupo de control × margen anual por cliente ÷ 4 | 40 | 180 | 7.200 | Declarado | Dirección comercial | Análisis de retención 3T |
| 3T-2026 (ejemplo ilustrativo) | Consumo de modelos, licencias y operación | Coste recurrente | Facturas del periodo + horas de operación × coste por hora | — | — | 9.400 | Validado | Control de gestión | Informe de costes 3T |

# 5. Resumen del periodo y acumulado

Importes en euros. El valor neto del ejemplo es 15.000 + 7.200 − 9.400 = 12.800 € en el trimestre (ejemplo ilustrativo).

| Magnitud | Validado | Declarado | Estimado | Total del periodo | Acumulado del año | Esperado para el mismo periodo | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencias |  |  |  |  |  |  |  |
| Retorno |  |  |  |  |  |  |  |
| Coste recurrente |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor neto = eficiencias + retorno − coste recurrente |  |  |  |  |  |  |  |

| Indicador | Valor | Guía |
| --- | --- | --- |
| Proporción de valor validado |  | (Eficiencias validadas + retorno validado) ÷ (eficiencias + retorno totales). |
| Valor neto anualizado |  | Indique el método de anualización y márquelo como estimado. |
| Inversión realizada acumulada (€) |  |  |
| Neto adicional por euro de inversión adicional (Enterprise) |  | Solo si se propone ampliar: neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria. Sin inversión, hipótesis y plazo no es un dato (regla 4). |

# 6. Capacidad liberada (separada, no suma)

Destino: Materializada en menor coste · Reasignada de forma explícita · Pendiente de destino.

| Periodo | Colectivo o actividad | Horas liberadas | Fórmula | Estado de las horas (Validado · Declarado · Estimado) | Destino | Actividad de destino o partida reducida | Importe materializado (€) | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3T-2026 (ejemplo ilustrativo) | Gestores de expedientes internos | 900 | 3.600 expedientes × 15 min ahorrados ÷ 60 | Declarado | Reasignada de forma explícita | Revisión de contratos de alto importe, antes no revisados | — (reasignación, no ahorro) | Acta de la dirección del área |

Solo el importe materializado en menor coste real puede trasladarse al bloque 4 como eficiencia, y una sola vez. La capacidad reasignada se informa aquí y se valora por lo que produce la nueva actividad, si se mide.

# 7. Valor no sumable

| Tipo | Descripción | ¿Traducido a dinero? (Sí · No) | Fórmula e importe, si se traduce | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo evitado |  |  |  |  |
| Cumplimiento |  |  |  |  |

Si no se traduce a dinero con fórmula, no suma en el bloque 5 y se indica "no cuantificado".

# 8. Atribución y reparto (Enterprise)

| Resultado compartido | Otros casos o iniciativas que contribuyen | Reparto declarado (%) | Criterio de reparto | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 9. Datos ausentes

| Magnitud | Motivo por el que no hay dato | Desde cuándo | Acción para obtenerlo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 10. Criterios de parada y lectura por ambición

| Criterio de parada (fase 2) | Umbral | Valor en el periodo | ¿Activado? (Sí · No) |
| --- | --- | --- | --- |

| Nivel | Qué se exigirá en G7 (01 §7.6) | Situación en el periodo |
| --- | --- | --- |
| Optimizar | Ahorro materializado, no solo capacidad liberada. |  |
| Aumentar | Rendimiento sostenido y capacidad reasignada. |  |
| Transformar | Retorno medido y cambio del modelo operativo o de la oferta verificado. |  |

# 11. Conclusión del periodo

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Valoración |  | En línea con la hipótesis · Por debajo, dentro de la tolerancia aprobada · Desviación relevante. |
| ¿Se propone adelantar G7? |  | Sí · No. Una desviación relevante en R6 adelanta G7 (01 §6.8). |
| Explicación |  | Causas de la desviación y acciones. |

# 12. Criterios de calidad

Criterios formales de R6 y G7 en el documento 21; reglas en el documento 40.

| # | Comprobación | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Todo importe tiene fórmula, tipo, estado y evidencia. |  |
| 2 | Los importes validados tienen validación de control de gestión o auditoría. |  |
| 3 | El valor neto se calcula como eficiencias + retorno − coste recurrente. |  |
| 4 | La capacidad liberada figura por separado y solo lo materializado suma, una vez. |  |
| 5 | Los datos ausentes figuran como ausentes, no como cero. |  |
| 6 | La hipótesis de referencia no se ha modificado sin decisión del órgano competente. |  |
| 7 | Se informa la proporción de valor validado. |  |

# 13. Aprobación y verificación

| Función | Rol | Nombre | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor | Responsable de producto de IA |  |  |  |
| Validación de importes | Control de gestión |  |  |  |
| Verificador | Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise) |  |  |  |
| Revisión | Decisor de R6 o G7 (registrado en P29) |  |  |  |

Separación de funciones: quien declara un importe no lo valida; el verificador no forma parte del equipo que construye.

# 14. Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 16-09-2026 | Primera versión de la plantilla. |