# Matriz y registro de riesgos

Identifica, valora y sigue los riesgos de la iniciativa con escalas comunes, nivel inherente y residual, respuesta y aceptación por el órgano que corresponde.

| Documento | Plantilla P12 · Matriz y registro de riesgos |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 16-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | Se crea en la fase 3 y es un registro vivo: se actualiza en la fase 5 (registro de riesgos actualizado antes de G5), en la fase 6 y en cada R6, y siempre que se materialice un riesgo, cambie la clasificación o aparezca un riesgo nuevo. |
| Quién la rellena | El responsable de riesgos de IA coordina y valora; el responsable de producto y el responsable técnico identifican riesgos y proponen controles; cada riesgo tiene un responsable. |
| Quién la verifica | Lite: responsable de riesgos en G3 y G5; si él ha elaborado el registro, verifica la oficina de IA o el auditor de IA. Enterprise: auditor de IA. |
| Quién decide | La aceptación del riesgo residual la decide el órgano de la sección 6 según el nivel. El gate lo decide el órgano de 01 §7.5. |
| Gate en que se revisa | G3 · Viabilidad, G5 · Puesta en producción y R6 · Revisión de continuidad. |
| Herramienta | T06 · Matriz y registro de riesgos: vista «Riesgos» y pestaña «Riesgos» de la ficha del registro T01, con los mismos campos, escalas, matriz de calor y reglas de aceptación que esta plantilla, exportación CSV y Excel del caso (matriz, registro, planes de mitigación y contingencia propuestos para P13 y riesgos tipo a considerar). |
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir las columnas y bloques marcados (Enterprise). Las escalas, los niveles inherente y residual, la respuesta y la aceptación son obligatorios en ambas. |

Reglas de cumplimentación:

• Las escalas y los niveles son los de la especificación común §5.1 y el documento 33. No se modifican por iniciativa.

• El impacto se valora en cinco ejes y se toma el mayor.

• El nivel se calcula inherente (sin controles) y residual (con controles eficaces). Un control solo reduce el residual si existe y funciona; los controles previstos se indican aparte.

• Un riesgo residual Crítico sin aprobación del consejo o de su comisión delegada bloquea G3 y G5.

• Los riesgos tipo del catálogo del documento 33 (formato RT-<CAT>-NN) se usan como punto de partida para no omitir riesgos conocidos.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código de la iniciativa |  | IA-AAAA-NNN. |
| Sistemas de IA cubiertos |  | Códigos de P05. |
| Clasificación regulatoria |  | Taxonomía de 03 §3.3 (P11). |
| Intensidad y nivel de ambición |  |  |
| Versión del documento |  |  |
| Fecha de la última revisión |  | DD-MM-AAAA. |
| Próxima revisión |  | Fecha de la siguiente R6 o del siguiente gate. |
| Umbrales económicos de impacto aplicables |  | Referencia a los aprobados en C2 (documento 13). |

# 3. Escalas

## 3.1 Probabilidad

| Valor | Nombre | Referencia orientativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rara | Menos de una vez en 5 años o < 5 % en el horizonte de la iniciativa |
| 2 | Improbable | Una vez cada 2–5 años o 5–20 % |
| 3 | Posible | Una vez cada 1–2 años o 20–50 % |
| 4 | Probable | Varias veces al año o 50–80 % |
| 5 | Casi segura | Mensual o más, o > 80 % |

## 3.2 Impacto

| Valor | Nombre |
| --- | --- |
| 1 | Insignificante |
| 2 | Menor |
| 3 | Moderado |
| 4 | Grave |
| 5 | Crítico |

Ejes de valoración (se toma el mayor):

| Eje | Qué se valora | Guía |
| --- | --- | --- |
| Económico | Pérdidas, sobrecostes, valor no materializado. | Umbrales en euros fijados por la compañía en C2, en proporción a su tamaño. |
| Personas y derechos | Perjuicio a clientes, empleados u otras personas; discriminación; seguridad física. |  |
| Regulatorio | Incumplimientos, sanciones, requerimientos del supervisor. |  |
| Operativo | Interrupción o degradación de procesos y servicios. |  |
| Reputacional | Pérdida de confianza de clientes, mercado o sociedad. |  |

## 3.3 Nivel de riesgo

Nivel = Probabilidad × Impacto: Bajo 1–4 · Medio 5–9 · Alto 10–15 · Crítico 16–25.

| Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave | 5 Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Casi segura | 5 Medio | 10 Alto | 15 Alto | 20 Crítico | 25 Crítico |
| 4 Probable | 4 Bajo | 8 Medio | 12 Alto | 16 Crítico | 20 Crítico |
| 3 Posible | 3 Bajo | 6 Medio | 9 Medio | 12 Alto | 15 Alto |
| 2 Improbable | 2 Bajo | 4 Bajo | 6 Medio | 8 Medio | 10 Alto |
| 1 Rara | 1 Bajo | 2 Bajo | 3 Bajo | 4 Bajo | 5 Medio |

En una hoja de cálculo: =SI(P*I>=16;"Crítico";SI(P*I>=10;"Alto";SI(P*I>=5;"Medio";"Bajo"))).

# 4. Registro de riesgos

## 4.1 Identificación

| Nº | Riesgo (causa, evento y consecuencia) | Categoría | Riesgo tipo de referencia | Sistema o fase | Responsable del riesgo | Fecha de alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 |  | EST · TEC · DAT · ECO · LEG · ORG · REP · GEN · SEG · TER | Código del catálogo del documento 33, si existe |  |  |  |
| R02 |  |  |  |  |  |  |
| (ejemplo ilustrativo) R01 | Por una inyección de instrucciones en el mensaje de un cliente, el asistente revela datos del pedido de otro cliente, con perjuicio para el afectado y posible incumplimiento del RGPD. | GEN | Catálogo GEN del documento 33 | Asistente de consultas · fases 5–6 | Responsable técnico | 20-11-2026 |

Categorías: EST estratégico · TEC técnico · DAT datos · ECO económico · LEG legal y cumplimiento · ORG organizativo · REP reputacional · GEN IA generativa y agentes · SEG seguridad e IA ofensiva · TER terceros.

## 4.2 Valoración inherente y residual

| Nº | P inh. | I inh. | Eje dominante | Nivel inherente | Controles existentes y eficaces | P res. | I res. | Nivel residual | Tendencia (Enterprise) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 1–5 | 1–5 |  | Bajo · Medio · Alto · Crítico |  |  |  |  | Sube · Estable · Baja |
| (ejemplo ilustrativo) R01 | 4 | 4 | Personas y derechos | 16 Crítico | Aislamiento de sesión por cliente; filtro de salida de datos personales; pruebas de inyección con 0 fugas | 2 | 4 | 8 Medio | Baja |

## 4.3 Respuesta y seguimiento

| Nº | Respuesta | Controles previstos (P13) | Aceptado por | Fecha de aceptación | Estado | Próxima revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Evitar · Mitigar · Transferir · Aceptar |  |  |  | Identificado · En tratamiento · Aceptado · Materializado · Cerrado |  |
| (ejemplo ilustrativo) R01 | Mitigar | Monitorización de salidas con alerta (P25) | Patrocinador, con conformidad del responsable de riesgos | 15-01-2027 | Aceptado | R6 del segundo trimestre de 2027 |

Respuestas: Evitar (se elimina la causa o la actividad) · Mitigar (controles que reducen probabilidad o impacto) · Transferir (seguro o contrato; el riesgo reputacional y regulatorio no se transfiere por completo) · Aceptar (se asume el residual con aprobación). La lista de estados es propuesta de esta plantilla, a confirmar en el documento 33.

# 5. Matriz de calor de la iniciativa

Anote en cada celda los números de riesgo según su valoración residual.

| Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave | 5 Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Casi segura |  |  |  |  |  |
| 4 Probable |  |  |  |  |  |
| 3 Posible |  |  |  |  |  |
| 2 Improbable |  |  |  | R01 (ejemplo ilustrativo) |  |
| 1 Rara |  |  |  |  |  |

| Resumen | Inherente | Residual |
| --- | --- | --- |
| Crítico |  |  |
| Alto |  |  |
| Medio |  |  |
| Bajo |  |  |

# 6. Aceptación del riesgo residual

| Nivel residual | Quién puede aceptarlo | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Bajo (1–4) | Responsable de producto de IA | Con registro. |
| Medio (5–9) | Patrocinador de IA | Con conformidad del responsable de riesgos. |
| Alto (10–15) | Comité de IA | Con conformidad del responsable de riesgos y plan de mitigación (P13). Aplica también en intensidad Lite. |
| Crítico (16–25) | No se acepta | Excepcionalmente, solo el consejo o su comisión delegada, dentro del apetito de riesgo aprobado en C2. Sin esa aprobación bloquea G3 y G5. |

| Nº | Nivel residual | Órgano que acepta | Fecha | Referencia del acta o registro | Vigencia de la aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hasta la próxima R6 o hasta el cambio que la invalide |

# 7. Riesgos de cartera (Enterprise)

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Riesgos compartidos con otras iniciativas |  | Mismo proveedor, mismo modelo, mismos datos o misma función crítica. |
| Concentración |  | Si la suma de exposiciones supera el apetito de riesgo, se informa al comité de IA. |
| Riesgos que deben elevarse |  | Riesgos Altos o Críticos y riesgos concentrados. |

# 8. Historial de revisiones

| Fecha | Momento | Cambios principales | Riesgos nuevos | Riesgos cerrados | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 3 · G5 · R6 · Evento |  |  |  |  |

# 9. Criterios de calidad

Los criterios formales están en el documento 21 (ver criterios G3.xx, G5.xx y R6.xx) y la metodología en el documento 33.

| # | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se ha contrastado el registro con el catálogo de riesgos tipo, incluidos GEN, SEG y TER cuando apliquen. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Cada riesgo describe causa, evento y consecuencia, y tiene responsable. |  |
| 3 | Las escalas usadas son las comunes y el impacto toma el mayor de los cinco ejes. |  |
| 4 | Se calculan nivel inherente y residual; el residual solo considera controles existentes y eficaces. |  |
| 5 | Cada riesgo tiene respuesta; los de Mitigar tienen controles en P13. |  |
| 6 | La aceptación la firma el órgano que corresponde al nivel residual. |  |
| 7 | No hay riesgos residuales Críticos sin aprobación del consejo o de su comisión delegada. |  |
| 8 | El registro está actualizado en el momento del gate o de la revisión. |  |

# 10. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordina y valora | Responsable de riesgos de IA |  |  |  |
| Identifica y propone controles | Responsable de producto y responsable técnico de IA |  |  |  |
| Verifica | Oficina de IA o auditor de IA (Lite, si elabora riesgos) · Auditor de IA (Enterprise) |  |  |  |
| Acepta el residual | Según la sección 6 |  |  |  |
| Decide el gate | Órgano de 01 §7.5 |  |  |  |

Separación de funciones: quien acepta un riesgo no lo ha valorado; el responsable de riesgos emite conformidad, pero no acepta riesgos de nivel Medio o superior.

# 11. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 16-09-2026 | Primera versión. Aplica las escalas, niveles, respuestas, aceptación y categorías de la especificación común §5.1. |