# Papeles de trabajo de auditoría

Documenta cada auditoría de IA de principio a fin: planificación, apertura, pruebas con su muestra y su evidencia, cierre y seguimiento de las recomendaciones.

| Documento | Plantilla P59 · Papeles de trabajo de auditoría |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 19-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Una conclusión de auditoría vale lo que la evidencia que la sostiene. Los papeles de trabajo permiten que otro auditor, la revisión de calidad, el auditor de cuentas o un supervisor reconstruyan qué se probó, sobre qué muestra, con qué resultado y por qué se concluyó así. Sin ellos, un hallazgo se puede discutir como opinión y una conclusión Conforme no demuestra nada. El tamaño de muestra justificado evita concluir sobre tres casos elegidos a conveniencia.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | En toda auditoría del plan anual (P58) y en las no planificadas: de gate, de continuidad, del marco, temática, de proveedor y del valor. Se abre en la planificación y se cierra con la última nota de seguimiento. |
| Quién la rellena | El auditor principal y los auditores del equipo; los expertos técnicos documentan sus pruebas bajo la dirección del auditor principal (38 §3.1). |
| Quién la verifica | El responsable de auditoría de IA o un auditor distinto revisa los papeles antes del informe (revisión de calidad, 38 §12.2). |
| Quién decide o aprueba | El auditor principal responde de la conclusión. El informe lo emite con P60. |
| Etapa, gate o momento | Según el plan anual. En las auditorías de gate las etapas se comprimen para respetar el plazo de decisión (38 §6.1): la verificación Enterprise debería concluir en un máximo de 7 días hábiles desde que las evidencias están completas. |
| Herramienta | No tiene herramienta propia. Las pruebas se apoyan en T01, T02, T03, T08, T10 y T12. Las fórmulas de la sección 7 permiten calcular los tamaños de muestra en una hoja de cálculo. |
| Documento de referencia | Documento 38 §6 (proceso y programas), §7 (técnicas y muestreo) y §10 (seguimiento); documento 21 §10.3–10.4. |
| Lite frente a Enterprise | En una auditoría de gate Lite por muestra pueden omitirse las secciones 4 y 8 (actas de apertura y cierre), sustituidas por una comunicación escrita. El resto es obligatorio. |

Reglas de cumplimentación:

• La declaración de independencia del auditor principal y de cada experto se firma antes de empezar, con la plantilla P41, y se cita en la sección 2. Sin ella no se inicia el trabajo.

• Cada prueba tiene su propio papel de trabajo (sección 6), con referencia correlativa dentro de la auditoría: AUD-AAAA-NNN/PT-01, PT-02…

• Siempre que sea posible se analiza la población completa. Si se muestrea, el tamaño se justifica con la sección 7 y se documenta el método de selección y la semilla.

• Las pruebas técnicas se hacen sin alterar la producción y con la versión exacta del sistema anotada (38 §7.3).

• El contraste de hallazgos con el responsable sirve para confirmar hechos, no para negociar la clasificación.

# 2. Identificación del encargo

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código de la auditoría |  | AUD-AAAA-NNN (P58). |
| Tipo |  | Gate · Continuidad · Marco · Temática · Proveedor · Valor · Seguimiento · Reauditoría. |
| Objeto |  | SIA-AAAA-NNN, IA-AAAA-NNN, proveedor, proceso o tema. |
| Periodo auditado |  | DD-MM-AAAA a DD-MM-AAAA. |
| Auditor principal |  |  |
| Equipo y expertos |  | Nombre, especialidad y alcance de su trabajo. |
| Declaraciones de independencia (P41) |  | Referencia y fecha de cada una; todas anteriores al inicio. |
| Responsable del objeto auditado |  | Interlocutor de la auditoría. |
| Auditorías previas del mismo objeto |  | Códigos y hallazgos abiertos. |

# 3. Memorando de planificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Objetivo |  | Qué conclusión debe permitir la auditoría. |
| Alcance |  | Sistemas, versiones, procesos, periodos y ubicaciones incluidos. |
| Fuera de alcance |  | Lo que no se audita y por qué. |
| Criterios |  | Códigos G*n*.nn o R6.nn del documento 21, listas LV del documento 22, documentos y normas aplicables. |
| Información revisada para planificar |  | Ficha de inventario (P05), registro de riesgos (P12), incidentes (P27, T08), auditorías previas, R6. |
| Riesgos clave identificados |  | Qué podría ir mal en el objeto auditado y dónde se concentra la prueba. |
| Pruebas planificadas |  | Referencias PT de la sección 5. |
| Uso del trabajo de terceros |  | Informes independientes o de otras funciones de aseguramiento en los que se apoya el auditor, con la evaluación de su independencia, competencia, alcance y fecha (38 §7.3 y §12.2). |
| Accesos y datos necesarios |  | Con minimización de datos personales. |
| Calendario |  | Apertura, trabajo de campo, cierre, borrador, respuesta de la dirección e informe final (plazos orientativos de 38 §6.1). |
| Solicitud de información |  | Lista de documentos y registros pedidos, con fecha de entrega. |

# 4. Acta de la reunión de apertura

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Fecha y asistentes |  | Auditoría y responsables del objeto auditado. |
| Alcance y criterios presentados |  |  |
| Calendario acordado |  |  |
| Accesos concedidos y pendientes |  | Sistemas, entornos de prueba, registros. |
| Interlocutores por área |  |  |
| Restricciones comunicadas por el auditado |  | Si limitan el trabajo, se anotan también como limitación en P60. |

# 5. Programa de pruebas

Se marcan las pruebas que aplican al tipo de auditoría y se asigna a cada una su papel de trabajo. En las auditorías temáticas, de proveedor y del valor, el programa se construye con las preguntas del tema (38 §4.1), el documento 36 o las pruebas de 43 §12.3.

## 5.1 Auditoría de gate (38 §6.2)

| # | Prueba | Aplica (Sí · No) | Referencia PT | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completitud de las evidencias obligatorias frente a LV-G*n* |  |  | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Trazabilidad: autor, fecha, versión y verificación |  |  |  |
| 3 | Anterioridad de las evidencias a la solicitud |  |  |  |
| 4 | Resultados tangibles reejecutados o recalculados |  |  |  |
| 5 | Criterios G*n*.nn aplicables en Cumple con evidencia válida |  |  |  |
| 6 | Criterios por nivel de ambición (01 §7.6) |  |  |  |
| 7 | Separación de funciones (P03, T03) |  |  |  |
| 8 | Condiciones previas cumplidas o regla de condición vencida aplicada |  |  |  |
| 9 | Clasificación, intensidad y aceptación del riesgo residual |  |  |  |
| 10 | Controles críticos diseñados o probados (G4 y G5) |  |  |  |
| 11 | Firma multinivel sin veto pendiente (G5 Enterprise, P23) |  |  |  |

## 5.2 Auditoría de continuidad (38 §6.3)

| # | Área | Aplica (Sí · No) | Referencia PT | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventario |  |  |  |
| 2 | Clasificación |  |  |  |
| 3 | Monitorización |  |  |  |
| 4 | Rendimiento y degradación |  |  |  |
| 5 | Supervisión humana |  |  |  |
| 6 | Incidentes y cambios |  |  |  |
| 7 | Agentes |  |  |  |
| 8 | Valor |  |  |  |
| 9 | Coste |  |  |  |
| 10 | Cumplimiento |  |  |  |
| 11 | Revisiones R6 |  |  |  |

# 6. Papel de trabajo por prueba

Se copia este bloque para cada prueba.

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Referencia |  | AUD-AAAA-NNN/PT-NN. |
| Prueba y área |  | Número del programa de la sección 5. |
| Objetivo |  | Qué se quiere comprobar. |
| Criterio |  | Requisito con referencia exacta (código del documento 21, regla EV, apartado de un documento, plantilla). |
| Población |  | Qué elementos forman la población, cuántos son y de qué fuente salen. |
| Técnica |  | Revisión de evidencias · Indagación · Observación · Inspección de configuraciones · Reejecución · Análisis de datos · Confirmación externa · Análisis forense de versiones (38 §7.1). |
| Muestra |  | Tamaño, cálculo (sección 7), método de selección y semilla; o «población completa». |
| Procedimiento |  | Pasos seguidos, de forma que otro auditor pueda repetirlos. |
| Resultado |  | Elementos probados, desviaciones encontradas y su naturaleza. |
| Evidencia |  | Documentos, extractos, capturas o registros obtenidos, con ubicación en el expediente. |
| Conclusión |  | Sin desviaciones · Hallazgo H-NN (clase provisional). |
| Elaborado por y fecha |  |  |
| Revisado por y fecha |  | Revisión de calidad. |

Detalle de la muestra:

| Elemento | Identificador | Atributo comprobado | Resultado (Cumple · No cumple) | Evidencia | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(ejemplo ilustrativo) PT-05 de una auditoría de continuidad: objetivo, comprobar que la supervisión humana definida en P17 se ejerce sobre las respuestas que el asistente marca como dudosas; población, 1.240 respuestas marcadas en el periodo según el registro del sistema; muestra, 29 (confianza del 95 %, tasa tolerable del 10 %), selección aleatoria con semilla 4817; resultado, 28 con revisión registrada y 1 sin revisión por una caída del turno de noche; conclusión, hallazgo H-02, no conformidad menor provisional, pendiente de valorar si la desviación es sistemática.

# 7. Cálculo del tamaño de muestra

## 7.1 Muestreo de atributos para controles

Con cero desviaciones esperadas, confianza C y tasa tolerable T (38 §7.2): n = ln(1 − C) ÷ ln(1 − T), redondeado al alza. Con población reducida N: n' = n ÷ (1 + (n − 1) ÷ N), redondeado al alza; si N es igual o menor que la muestra, se revisa la población completa.

En una hoja de cálculo:

• Tamaño: =REDONDEAR.MAS(LN(1-C)/LN(1-T);0)

• Corrección por población: =SI(N<=n;N;REDONDEAR.MAS(n/(1+(n-1)/N);0))

| Confianza | Tasa tolerable | Tamaño | Uso orientativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 % | 20 % | 11 | Gates Lite de bajo riesgo; controles de riesgo bajo |
| 95 % | 20 % | 14 | Controles de riesgo moderado con población reducida |
| 90 % | 10 % | 22 | Fichas de inventario de uso corporativo |
| 95 % | 10 % | 29 | Controles relevantes |
| 95 % | 5 % | 59 | Controles críticos |
| 99 % | 5 % | 90 | Controles críticos con alta exposición o antecedentes de incidentes |

## 7.2 Controles periódicos

Referencia práctica, no estadística: 1 de 1 anual · 2 de 4 trimestrales · 2 a 5 de 12 mensuales · 5 a 15 semanales · 20 a 40 diarios o múltiples al día. El auditor puede aumentar estos tamaños según el riesgo.

## 7.3 Estimación de proporciones en resultados de modelos

Con confianza del 95 % y proporción más desfavorable (50 %): n = 1,96² × 0,5 × 0,5 ÷ e². En una hoja de cálculo: =REDONDEAR.MAS(1,96^2*0,25/e^2;0) (± 10 puntos: 97 · ± 5: 385 · ± 3: 1.068). En pruebas de sesgo se calcula el tamaño por grupo.

## 7.4 Registro del cálculo por prueba

| Referencia PT | Tipo de muestreo | Población N | Confianza | Tasa tolerable o margen | Tamaño calculado | Tamaño tras corrección | Método de selección y semilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atributos · Periódico · Proporción · Dirigida · Población completa |  |  |  |  |  |  |
| (ejemplo ilustrativo) PT-05 | Atributos | 1.240 | 95 % | 10 % | 29 | 29 | Aleatoria · semilla 4817 |

Si aparece una desviación en una muestra diseñada con cero desviaciones esperadas, no se concluye que el control funciona al nivel planificado: se evalúa su causa y, si se amplía la muestra, se replanifica con una tasa esperada distinta de cero y se documenta. La selección dirigida detecta problemas, pero no permite extrapolar.

# 8. Contraste de hallazgos y acta de la reunión de cierre

| Hallazgo | Comunicado a | Fecha | Hechos confirmados (Sí · No) | Comentarios del responsable | Posición del auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 |  |  |  |  |  |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Fecha y asistentes |  |  |
| Hallazgos presentados y clasificación |  | Observación · No conformidad menor · mayor · crítica (38 §8.1). |
| Resultado provisional |  | Conforme · Conforme con observaciones · No conforme. |
| Discrepancias de la dirección |  | Se recogen en la respuesta de la dirección de P60. |
| No conformidades críticas comunicadas por escalado |  | Toda no conformidad crítica se comunica en cuanto se confirma, antes del informe (30, E-5). |
| Plazos acordados |  | Borrador, respuesta de la dirección e informe final. |

# 9. Nota de seguimiento de recomendaciones

Una nota por verificación (38 §10).

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Auditoría de origen y hallazgo |  | AUD-AAAA-NNN · H-NN · NC-AAAA-NNN (T08). |
| Clase |  | Observación · No conformidad menor · mayor · crítica. |
| Acción comprometida, responsable y plazo |  | De la respuesta de la dirección en P60. |
| Verificación realizada |  | Documental (menor) · De eficacia durante un periodo razonable (mayor y crítica) · Prueba técnica cuando proceda. |
| Evidencia obtenida |  |  |
| Resultado |  | Corregido · Corregido sin eficacia demostrada · No corregido · Riesgo aceptado. |
| Si riesgo aceptado |  | Órgano que acepta con nivel suficiente (30 §7.2), fecha y acta. No cabe si el incumplimiento es legal. |
| Si vencida |  | Escalado según 30 §8.2; una no conformidad mayor no corregida en plazo se reclasifica como crítica si el riesgo que controla es Alto o Crítico. |
| Estado en T08 |  | Abierta · Cerrada. |
| Verificado por y fecha |  |  |

Cerrar no es implantar: una acción implantada sin evidencia de eficacia no cierra una no conformidad mayor o crítica.

# 10. Criterios de calidad

| # | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las declaraciones de independencia (P41) son anteriores al inicio y cubren a todo el equipo y a los expertos. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | El memorando fija objetivo, alcance, criterios y riesgos clave antes del trabajo de campo. |  |
| 3 | Cada prueba tiene papel de trabajo con objetivo, criterio, población, muestra, procedimiento, resultado, evidencia y conclusión. |  |
| 4 | Los tamaños de muestra están justificados y el método de selección es reproducible. |  |
| 5 | Las pruebas de anterioridad comparan fechas de evidencias con los eventos de T01 (38 §6.2, prueba 3). |  |
| 6 | Las pruebas técnicas documentan la versión del sistema y no alteraron la producción. |  |
| 7 | Cada hallazgo se contrastó con el responsable y remite a su papel de trabajo. |  |
| 8 | Las notas de seguimiento verifican la eficacia en las no conformidades mayores y críticas. |  |

# 11. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elabora | Auditor de IA (auditor principal) y equipo |  |  |  |
| Aporta pruebas especializadas | Experto técnico de apoyo |  |  |  |
| Revisa la calidad | Responsable de auditoría de IA u otro auditor |  |  |  |
| Recibe el acta de cierre | Responsable del objeto auditado |  |  |  |

Separación de funciones: quien ha tenido rol en el diseño, la construcción u operación del objeto, o ha asesorado sobre sus controles en los doce meses anteriores, no elabora ni revisa estos papeles (30, I-10 e I-11).

# 12. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-09-2026 | Primera versión. Aplica el programa de trabajo tipo, los programas de gate y de continuidad, las técnicas, las fórmulas de muestreo y el seguimiento de 38 §6, §7 y §10; propone la referencia de papel de trabajo AUD-AAAA-NNN/PT-NN. |